DOCUMENTAÇÃO DO
PROJETO LUMOS

ESTUDO DE CASO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM MENSAGEIRO

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO:
DOUGLAS HENRIQUE DIONYSIO COSTA

VERSÃO ÚNICA
2024

# Introdução

Este documento detalha os objetivos e a metodologia de desenvolvimento adotada no decorrer do Projeto Lumos, oferecendo uma visão abrangente do percurso traçado para atingir suas metas.
Em um contexto onde a complexidade compromete a qualidade das experiências dos usuários, a missão deste projeto é criar um protótipo de mensageiro, priorizando o estudo de bancos de dados e seus relacionamentos.
Este projeto busca oferecer uma opção prática para quem quer uma experiência de trocas mensagens simples. Usando uma abordagem voltada para o usuário, buscando tornar a comunicação fácil e intuitiva.

# Visão Geral do Projeto

// Fazer citações

## Frase do Elevador

O Projeto Lumos é um mensageiro inovador que visa proporcionar uma experiência de comunicação envolvente e segura aos seus usuários. Com recursos intuitivos e foco na privacidade, é a ferramenta ideal para conectar pessoas de forma eficiente e inspiradora.
## The Business Model Canvas

Na Figura X a seguir é possível visualizar o modelo de negócios canvas do Projeto Lumos ou The Business Model Canvas feito na ferramenta diagrams.net.

### Key Partners

Podemos ressaltar como parceiros-chave do projeto:
- Empresas de hospedagem, para garantir a disponibilidade do mensageiro;
- Empresas de cibersegurança, para garantir a integridade dos bancos de dados e segurança das informações no geral;
- Desenvolvedores, para corrigir erros e aprimorar o projeto;

### Key Activities

Como atividades-chave pode-se destacar:
- Desenvolvimento continuo do mensageiro;
- Manutenção no código e banco de dados;
- Atualizações de software e segurança;
- Suporte a usuários;

### Key Resources

Como recurso-chave do projeto pode-se enfatizar:
- Desenvolvedores back-end especializado em tecnologias web;
- Desenvolvedores front-end especializados em interfaces web;
- Especialistas em cibersegurança;
- DevOps ou especialistas em servidores e banco de dados;
- Empresas parceiras;

### Value Propositions
Como propostas valor do projeto é desejável:
- Interface minimalista, amigável e fácil de usar;
- Comunicação segura.
- Recursos básicos e eficientes como, mensagens de texto e envio de arquivos de imagem e vídeo.

### Customer Relationships
Para manter o bom relacionamento com nosso público, é planejado que:
- Suporte ao cliente para a resolução de problemas técnicos e/ou dentro da rede;
- Transparência com os usuários adotando o uso de notas de atualizações;
- Coleta de feedback e sugestões para o estudo e a implementação de novas ideias;

### Channels
Os canais de comunicação serão totalmente online, como:
- Plataformas de suporte ao usuário e dúvidas;
- Comunicação regular com notas de atualização;
- Outros canais externos;

### Customer Segments
Nosso segmento de clientes se baseia em:
- Pessoas interessadas em uma opção alternativa ao mensageiros clássicos;
- Usuários interessados em uma comunicação simples e segura;
- Empresas que buscam alternativas privadas;

### Cost Structure
Os custos que serão adotados para o desenvolvimento, implementação e manutenção do mensageiro consiste nas seguintes atividades:
- Desenvolvimento;
- Implementação;
- Manutenção e atualização;
- Hospedagem e infraestrutura;
- Segurança;
- Marketing;
- Suporte técnico.

### Revenue Streams

Para estar gerando receita para o projeto, foi pensado na utilização de:
- Doação através de uma vaquinha digital;
- Recursos premium e pagos.
# Levantamento de Requisitos

// Fazer citações

Tabela 1 - Histórias de usuário.
TÍTULO	COMO / <tipo de usuário>	QUERO / <promissa da tarefa>	PARA QUE EU POSSA / <alcançar algum objetivo>
Sign-up	Usuário	Poder-me cadastrar no site	Utilizar o mensageiro
Sign-in	Usuário	Poder fazer o login no site	Utilizar o mensageiro
Buscar usuários	Usuário	Poder buscar outros usuários cadastrados no site	Porteriormente adicionar como amigo
Adicionar amigo	Usuário	Poder adicionar outros usuários do sistema a minha lista de contatos	Mandar mensagens para esses contatos adicionados
Aceitar amizade	Usuário	Poder aceitar pedidos de amizade de outros usuários
Remover amigo	Usuário	Poder remover um contato da lista de contatos	Não receber mais mensagens desse usuário removido
Editar perfil	Usuário	Poder editar as informações do meu perfil	Manter meu perfil atualizado
Enviar mensagem	Usuário	Poder enviar mensagens para usuarios da minha lista de contatos	Conversar com eles
Apagar mensagem	Usuário	Apagar mensagens que enviei para outros usuarios da minha lista de contatos	Remover mensagens enviadas erradas
Editar mensagem	Usuário	Editar mensagens que enviei para outros usuários da minha lista de contatos	Editar mensagens com algum erro de digitação

Fonte: Autoria própria.

## Requisitos Funcionais

// texto

## Requisitos não Funcionais

// texto

# Arquitetura e Design do Sistema

// texto

## Definição da Arquitetura

## Escolha de Tecnologias

## Modelagem de Banco de Dados

## Diagrama de Classe

## Diagrama de Casos de Uso

## Protótipos de Tela

# Gerenciamento de Projeto

## Cronograma

## Orçamento

## Riscos e Mitigações

# Conclusão

## Resultados Alcançados

## Lições Aprendidas

## Recomendações para Futuros Projetos

# Referências